國立臺北商業大學

資 訊 管 理 系

113’資訊系統專案設計

系統手冊

組    別：第113208組

題    目：隨心租

指導老師：唐震老師

組    長：11236028 陳廷杰

組    員：11236027 周逸榤		11236034 塗青愉

11236015 王祺凱

中華民國113年9月30日

目錄

圖目錄	3

表目錄	5

第一章	前言	7

1-1	背景介紹	7

1-2	動機	7

1-3	系統目的與目標	8

1-4	預期成果	8

第二章	運營計畫	10

2-1	可行性分析	10

2-2	商業模式-Business model	11

2-3	市場分析-STP	11

2-4	競爭力分析SWOT-TOWS	12

第三章	系統規格	13

3-1	系統架構	13

3-2	系統軟、硬體需求及技術平台	14

3-3	使用標準與工具	15

第四章	專案時程與組織分工	16

4-1	專案時程	16

4-2	專案組織與分工	17

第五章	需求模型	21

5-1	使用者需求	21

5-2	使用者個案圖	23

5-3	使用個案描述	24

5-4	分析類別圖	29

第六章	設計或程序模型	30

6-1	循序圖	30

6-2	設計類別圖	34

第七章	實作或資料模型	35

7-1	佈署圖	35

7-2	套件圖	35

7-3	元件圖	36

7-4	狀態機	36

第八章	資料庫設計	37

8-1	資料庫關聯圖	37

8-2	表格及其Meta data	37

第九章	程式	42

9-1	軟體架構與程式清單	42

第十章	測試模型	43

10-1	測試計畫	43

10-2	測試個案與測試結果	44

第十一章	操作手冊	51

11-1	介紹系統之元件及其安裝及系統管理	51

第十二章	使用手冊	52

第十三章	感想	56

感想與建議	56

第十四章	參考資料	58

附錄	59

圖目錄

圖 二-1商業模式圖	11

圖 三-1網頁伺服器架構圖	13

圖 三-2房客網頁功能架構圖	14

圖 三-3房東網頁功能架構圖	14

圖 五-1使用個案圖	23

圖 五-2使用個案描述-註冊	24

圖 五-3使用個案描述-登入	24

圖 五-4使用個案描述-忘記密碼	25

圖 五-5使用個案描述-修改資料	25

圖 五-6使用個案描述-登出	26

圖 五-7使用個案描述-篩選房屋-租客	26

圖 五-8使用個案描述-房屋收藏-租客	27

圖 五-9使用個案描述-房屋出租PO文-房東	27

圖 五-10使用個案描述-審核PO文-管理員	28

圖 五-11使用個案描述-修改PO文-房東	28

圖 五-12分析類別圖	29

圖 六-1循序圖-註冊	30

圖 六-2循序圖-登入	30

圖 六-3循序圖-忘記密碼	31

圖 六-4循序圖-修改資料	31

圖 六-5循序圖-篩選房屋-租客	32

圖 六-6循序圖-登出	32

圖 六-7循序圖-修改PO文-房東	33

圖 六-8循序圖-房東出租PO文-房東	33

圖 六-9循序圖-收藏房屋-租客	33

圖 六-10設計類別圖	34

圖 七-1 佈署圖	35

圖 七-2套件圖	35

圖 七-3元件圖	36

圖 七-4狀態機圖	36

圖 八-1資料庫關聯圖	37

圖 十二-1登入介面	52

圖 十二-2註冊	52

圖 十二-3進入隨心租首頁	53

圖 十二-4進入個人頁面(房東)	53

圖 十二-5+號進入貼文頁面	54

圖 十二-6填寫資料後發布	54

圖 十二-7頁首看見發布且核准知貼文	55

圖 十二-8點擊對應房屋即可看到內容	55

表目錄

表 二-1市場區隔表	11

表 二-2競爭力分析表	12

表 三-1開發工具表	15

表 四-1專案時程表-舊	16

表 四-2專案時程表-換主題後	16

表 四-3組織分工表	17

表 四-4分工貢獻表	20

表 五-1功能性需求表	21

表 八-1設備表	37

表 八-2收藏表	38

表 八-3房屋詳情表	39

表 八-4圖庫表	40

表 八-5用戶表	40

表 九-1軟體架構及程式清單	42

表 十-1註冊功能測試結果表	44

表 十-2登入功能測試結果表	44

表 十-3登出功能測試結果表	44

表 十-4搜尋功能測試結果表	45

表 十-5收藏房屋測試結果表	45

表 十-6上船房屋圖片測試結果表	45

表 十-7確認設備測試結果表	46

表 十-8標題設定測試結果表	46

表 十-9縣市設定測試結果表	46

表 十-10區域設定測試結果表	46

表 十-11地址設定測試結果表	47

表 十-12租金設定測試結果表	47

表 十-13規格設定測試結果表	47

表 十-14簡介設定測試結果表	48

表 十-15樓層設定測試結果表	48

表 十-16押金設定測試結果表	48

表 十-17已出租設定測試結果表	49

表 十-18管理費設定測試結果表	49

表 十-19租賃須知設定測試結果表	49

表 十-20坪數設定測試結果表	49

表 十-21核准管理測試結果表	50

表 0-1附錄表	59

- 前言

  - 背景介紹

根據內政部統計，109年（2020年）全台約有87.6萬個租賃家戶。尤其是在雙北、台中、高雄等六大直轄市，隨著都市化進程的推進，外來人口大量移入都市，進一步推高了租屋需求。這些城市因為高房價和生活成本，購房對許多人來說變得困難，特別是年輕族群、新移入的工作者、學生等，因此他們多選擇租屋來解決居住問題。

然而，隨著租屋需求不斷攀升，租屋市場中的資訊不對等問題依然十分嚴重。在市場上，房源的資訊往往不夠透明，租客難以在事前完整掌握房屋的真實狀況，例如房屋的安全性、設備的維護狀況、租金是否合理等。另一方面，房東對租客的背景資訊也相對有限，擔心租客違約或損壞房屋。這種雙方資訊不對稱的情況，往往加劇了彼此之間的信任危機。

  - 動機

組內成員有來自台灣各地，而租屋就成了必須聊解的項目。假如有關注新聞，並常會注意到租屋市場中頻繁出現的各種問題，比如惡房客或惡房東。有些租客不僅破壞房屋內部設施，甚至還長期拖欠租金，讓房東蒙受損失；而另一方面，某些惡房東利用資訊落差，透過隱瞞房屋真實狀況或在合約中加入不公平條款，欺騙房客，造成租賃雙方的矛盾與糾紛。

這些問題在租賃市場中時有發生，不僅對房客和房東造成困擾，還破壞了租賃市場的健康運作。透過生活經驗產生出製作的動機，希望能建立一個更透明、更公平的租賃平台，來解決租房過程中的資訊落差問題。可以幫助租賃雙方獲取更準確、完整的資訊，讓房客能夠更有信心地選擇房源，房東也能更有效地管理租客，最終促進雙方的信任與交易的順利進行。

  - 系統目的與目標

本系統的主要目的是解決台灣租賃市場中常見的資訊不對等問題，並促進租客與房東之間的信任和交易透明度。傳統租賃平台通常只提供簡單的房屋資訊展示，然而，房屋狀況、租金合理性、租客信用等關鍵資訊往往不足，導致雙方在交易過程中處於不對等地位，容易產生糾紛。該系統旨在通過提供更多元、詳細的租賃資訊，並結合技術手段如信用評價系統、數位合約和第三方支付機制，來降低租賃交易中的風險，提升租賃市場的效率與公平性。

  - 預期成果

更直觀的房源篩選和比較功能

我們預期會引入更先進的篩選工具，讓房客可以依據更多具體條件，如區域位置、大小坪數、屋內設施設施等進行篩選，並且房源清楚可比較，用戶可以在對多個房源進行對比，快速做出決策。

優秀的溝通與交易體驗

我們要求房東給予完整的聯絡方式，讓房東與房客可以更方便地進行溝通，使整個租賃流程更加順暢、安全。這將縮短交易時間，減少雙方往返的繁瑣程序，提升整體體驗。

資本增加及市場擴展

若是有機會上市將為隨心租增加更多資本，用於平台技術升級、用戶體驗優化及行銷推廣。這將有助於我們擴展市場，進一步鞏固在租賃市場的領導地位。

用戶增長與活躍度提升

隨著平台功能的升級及市場擴張，我們預期平台的註冊用戶將持續成長，並藉由社交互動功能和數據分析工具，提升現有用戶的活躍度，增加租賃成功率。

可持續發展及社會責任

未來我們將秉持並推動永續發展，優化綠能建築及環保房屋的租賃模式，並積極參與各種社會責任活動，為社會提供更具包容性及公平的租賃環境，使其符合SDGs的精神。

- 運營計畫

- 可行性分析

- 技術可行性： 利用現有的網絡技術和大數據分析技術，可以打造出具有即時溝通、信用評價、房屋全景展示、以及數據分析的功能平台。平台還可以整合第三方支付、線上合同簽署、房屋檢查等服務，提供完整的租賃交易體系。

- 運行可行性：評估網站的市場需求和潛在收益，包括直接收入（手續費、服務費）和間接收入（廣告）。

- 經濟可行性： 可通過多種方式實現盈利，例如透過廣告收益、房東會員服務費、交易手續費等模式。由於市場需求明顯，租賃交易量龐大，平台將擁有可觀的用戶流量。

- 市場可行性： 台灣的租賃市場龐大，租屋需求仍持續增長，能提供更高透明度的資訊展示與信任機制，將能有效滿足市場需求並吸引大量用戶。

- 法規及倫理可行性： 租賃市場涉及大量法律問題，租賃合約、押金管理到租賃糾紛的處理，均需依據台灣相關法律法規進行。平台應符合《租賃住宅市場發展及管理條例》及《民法》的相關規定，並提供法律諮詢與糾紛調解功能，以避免法律風險。若平台能提供合法保障與法務支援。

經由上述可行性分析，導航系統專題在各方面能保持一定水準的可行性，並確保項目成功推進達到預期目標。

圖 二-1商業模式圖

商業模式-Business model

- 市場分析-STP

- 市場區隔(Segmentation)

表 二-1市場區隔表

| 地理位置 | 全台灣，包含離島地區。 |
| --- | --- |
| 人口 | 台灣2300萬人中，有任何租屋需求的民眾 |
| 性別 | 不限性別。 |
| 心理 | 無任何限制 |
| 行為變數 | 擁有出屋需求的 |

- 市場目標(Targeting)

本租賃平台的市場目標是涵蓋全台灣，包括離島地區，瞄準2300萬人口中任何有租屋需求的民眾，無論性別和年齡。平台針對的主要用戶群體包括年輕人、學生、新移民的工作者、以及外地打工族等需要靈活居住選擇的群體。此外，我們也考慮到擁有出租房產的房東，尤其是那些希望透過一個安全、透明的交易平台來篩選租客、管理租賃事務的房東。

- 市場定位(Positioning)

「隨心租」是一個專為全台灣（包括離島）租房需求設計的平台，致力於提供年輕人、外地工作者和房東一個靈活、安全且透明的租房交易平台。我們不僅提供多樣化的租房選項，還提供篩選和租賃管理工具，讓租客能夠快速找到合適的房源，房東能夠輕鬆管理租賃事務。

- 競爭力分析SWOT-TOWS

表 二-2競爭力分析表

| 優勢Strength | 劣勢Weakness |
| --- | --- |
| 相比其他平台簡潔，收費較低。 | 使用人數仍在初期階段。 前期需要投入較多廣告。 |
| 機會Opportunity | 威脅Threat |
| 發展進度較低，後期容易變更方向與其他平台做出差異化。 | 市面租房APP完整性相對較高，比如: 591、信義房屋，無法測試目前市面上所有常見手機，IOS平台 |

- 系統規格

- 系統架構

圖 三-1網頁伺服器架構圖

圖 三-2房客網頁功能架構圖

圖 三-3房東網頁功能架構圖

- 系統軟、硬體需求及技術平台

使用電腦，處在有網路的環境即可使用。

- 使用標準與工具

表 三-1開發工具表

| 系統開發環境 |  |
| --- | --- |
| 作業系統 | MacOS/Centos |
| 程式撰寫工具 | Visual Studio Code/Postman |
| 程式開發套件 |  |
| 前端 | Vite/Axios/Vue.js/Tailwind CSS |
| 後端 | Express.js/Bcrypt |
| 資料庫 | MariaDB |
| Logo 繪製工具 |  |
| Logo | Procreate |
| 文件 |  |
| 紙本文件 | Microsoft Word |
| 圖表、UML | Draw.io |
| 簡報 | Canva |
| 專案管理及版本控制工具 |  |
| 版本控制 | GitHub |

- 專案時程與組織分工

- 專案時程

表 四-1專案時程表-舊

| 項目/月份 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主題構思 |  |  |  |  |  |
| 資料蒐集 |  |  |  |  |  |
| 工作分配 |  |  |  |  |  |
| UML繪製 |  |  |  |  |  |
| 程式撰寫 |  |  |  |  |  |
| 書面報告 |  |  |  |  |  |

表 四-2專案時程表-換主題後

| 項目/月份 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主題構思 |  |  |  |  |  |
| 資料蒐集 |  |  |  |  |  |
| 工作分配 |  |  |  |  |  |
| UML繪製 |  |  |  |  |  |
| 程式撰寫 |  |  |  |  |  |
| 書面報告 |  |  |  |  |  |

- 專案組織與分工

表 四-3組織分工表

| 項目/組員 |  | 11236015 王祺凱 | 11236027 周逸榤 | 11236028 陳廷杰 | 11236034 塗青愉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後端 開發 | 資料庫建置 | ○ | ● |  |  |
|  | 伺服器架設 | ○ | ● |  |  |
|  | 登入頁面 |  | ● |  | ○ |
|  | 首頁 |  | ● |  | ○ |
|  | 管理員核准 |  | ● |  | ○ |
|  | 房東上傳房屋圖片 |  | ● | ○ |  |
|  | 房東確認設備列表 |  | ● | ○ |  |
|  | 房東房屋上傳設定 |  | ● | ○ |  |
|  | 房東已出租設定 |  | ● | ○ |  |
|  | 房客搜尋 |  | ● | ○ |  |
|  | 房客收藏 |  | ● | ○ |  |
|  | 搜尋欄 |  | ● |  | ○ |
| 前端 開發 | 登入頁面 |  | ● |  | ○ |
|  | 首頁 |  | ● |  | ○ |
|  | 管理員核准 |  | ● |  | ○ |
|  | 房東上傳房屋圖片 |  | ● | ○ |  |
|  | 房東確認設備列表 |  | ● | ○ |  |
|  | 房東房屋上傳設定 |  | ● | ○ |  |
|  | 房東已出租設定 |  | ● | ○ |  |
| 前端 開發 | 房客搜尋 | ○ | ● |  |  |
|  | 房客收藏 | ○ | ● |  |  |
|  | 搜尋欄 | ○ | ● |  |  |
| 美術設計 | UI/UX |  | ● |  | ○ |
|  | Logo設計 |  |  |  | ● |
|  | Web介面設計 | ○ | ● | ○ |  |
| 文件撰寫 | 統整 |  | ○ |  | ● |
|  | 第一章 前言 |  |  | ● | ○ |
|  | 第二章 營運計畫 | ○ |  | ● |  |
|  | 第三章 系統規格 |  | ● |  | ○ |
|  | 第四章 專案時程與組織分工 | ● |  |  | ○ |
|  | 第五章 需求模型 | ○ |  |  | ● |
|  | 第六章 設計模型 | ○ |  |  | ● |
|  | 第七章 實作模型 | ● |  | ○ |  |
| 文件撰寫 | 第八章 資料庫設計 | ○ | ● |  |  |
|  | 第九章 程式規格 |  | ● |  | ○ |
|  | 第十章 測試模型 |  | ● | ○ |  |
|  | 第十一章 操作手冊 | ● | ○ |  |  |
|  | 第十二章 使用手冊 | ● | ○ |  |  |
|  | 第十三章 感想 |  |  | ○ | ● |
|  | 第十四章 參考資料 |  | ○ |  | ● |
| 報告 | 簡報製作 |  |  | ● | ○ |

表 四-4分工貢獻表

| 序號 | 姓名 | 工作內容 | 貢獻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 組長 11236028 陳廷杰 | 負責聯絡指導老師及同學，主要負責文件前半部分的撰寫、整理資料，以及製作簡報，同時協助製作程式內房東部分。 | 15% |
| 2 | 組員 11236015 王祺凱 | 主要負責製作文件後半部分的製作，負責整理文件、繪製模型圖以及製作專題簡介，協助資料庫以及伺服器建置。 | 15% |
| 3 | 組員 1236027 周逸榤 | 一同參與製作文件及專案開發，主要負責網站建立、前端頁面、資料庫設計、後端製作及後端功能，協助整理文件。 | 55% |
| 4 | 組員 11236034 塗青愉 | 主要負責製作文件後半部分，負責繪製模型圖，以及文件的彙整，同時一起製作簡報，同時協助美術設計及登入登出。 | 15% |
|  |  |  | 總計：100% |

- 需求模型

- 使用者需求

功能性需求：

表 五-1功能性需求表

| 功能名稱 | 功能敘述 |
| --- | --- |
| 房源記錄與收藏 | - 租客可以收藏自己感興趣的房源以便日後查看。 |
| 房源管理 | - 房東可以上傳房屋資訊，包含房型、租金、房屋照片、地址、設施等 - 房源按地區、租金範圍、房型（公寓、套房、雅房等）、設備等進行分類和過濾。 - 每個房源都有詳細頁面，顯示圖片、描述、租金、地址、房屋規則等。 |
| 搜索及過濾 | - 根據地區、價格、房型等關鍵字來進行搜索。 - 按租金、房屋類型等條件篩選房源。 |
| 使用者管理 | - 提供房東與租客帳號註冊。 - 用戶能夠編輯個人資料，如聯絡方式、地址等。 |

非功能性需求：

- 在登入註冊時須加上密碼規則的限制。

- 系統只能透過網頁瀏覽。

- 系統能夠管理資料並定期備份，防止因故障導致數據丟失

- 系統應快速處理和展示房東是否已出租的告示及管理員核准的貼文，提供即時的進度更新

圖 五-1使用個案圖

使用者個案圖

- 使用個案描述

圖 五-2使用個案描述-註冊

圖 五-3使用個案描述-登入

圖 五-4使用個案描述-忘記密碼

圖 五-5使用個案描述-修改資料

圖 五-6使用個案描述-登出

圖 五-7使用個案描述-篩選房屋-租客

圖 五-8使用個案描述-房屋收藏-租客

圖 五-9使用個案描述-房屋出租PO文-房東

圖 五-10使用個案描述-審核PO文-管理員

圖 五-11使用個案描述-修改PO文-房東

- 分析類別圖

圖 五-12分析類別圖

- 設計或程序模型

圖 六-1循序圖-註冊

循序圖

圖 六-2循序圖-登入

圖 六-3循序圖-忘記密碼

圖 六-4循序圖-修改資料

圖 六-5循序圖-篩選房屋-租客

圖 六-6循序圖-登出

圖 六-7循序圖-修改PO文-房東

圖 六-8循序圖-房東出租PO文-房東

圖 六-9循序圖-收藏房屋-租客

- 設計類別圖

圖 六-10設計類別圖

- 實作或資料模型

圖 七-1 佈署圖

佈署圖

圖 七-2套件圖

套件圖

圖 七-3元件圖

元件圖

圖 七-4狀態機圖

狀態機

- 資料庫設計

- 資料庫關聯圖

圖 八-1資料庫關聯圖

- 表格及其Meta data

表 八-1設備表

| T01 Equipment 設備 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 欄位名稱 | 欄位中文名稱 | 資料型態 | 資料長度 | 索引 |
| ID | 流水號 | INT | - |  |
| Refrigerator | 冰箱 | TINYINT | 1 |  |
| WashingMachine | 洗衣機 | TINYINT | 1 |  |
| TV | 電視 | TINYINT | 1 |  |
| AirConditioner | 冷氣 | TINYINT | 1 |  |
| WaterHeater | 熱水器 | TINYINT | 1 |  |
| Bed | 床鋪 | TINYINT | 1 |  |
| Wardrobe | 衣櫃 | TINYINT | 1 |  |
| Channel4 | 第4台 | TINYINT | 1 |  |
| Network | 網路 | TINYINT | 1 |  |
| NaturalGas | 瓦斯 | TINYINT | 1 |  |
| Sofa | 沙發 | TINYINT | 1 |  |
| Tables | 桌椅 | TINYINT | 1 |  |
| Balcony | 陽台 | TINYINT | 1 |  |
| Elevator | 電梯 | TINYINT | 1 |  |
| ParkingSpace | 停車格 | TINYINT | 1 |  |

表 八-2收藏表

| T02 Favorites 收藏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 欄位名稱 | 欄位中文名稱 | 資料型態 | 資料長度 | 索引 |
| UserID | 流水號 | INT | - |  |
| Houseid | 房屋編號 | INT | - |  |
| favorites_at | 收藏日期 | datetime | - |  |

表 八-3房屋詳情表

| T03 HouseInfo 房屋詳情 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 欄位名稱 | 欄位中文名稱 | 資料型態 | 資料長度 | 索引 |
| ID | 流水號 | INT | - |  |
| ImageID | 圖庫編號 | INT | - |  |
| LandlordID | 房東編號 | INT | - |  |
| EquipmentID | 設備編號 | INT | - |  |
| Title | 標題 | VARCHAR | 100 |  |
| City | 城市 | VARCHAR | 100 |  |
| Area | 地區 | VARCHAR | 100 |  |
| Address | 地址 | VARCHAR | 100 |  |
| Price | 租金 | VARCHAR | 100 |  |
| Patten | 規格 | VARCHAR | 100 |  |
| Size | 坪數 | DOUBLE | - |  |
| MainPic | 封面圖片 | VARCHAR | 100 |  |
| OtherPic | 其他圖片 | VARCHAR | 100 |  |
| Verify | 核准狀態 | TINYINT | 100 |  |
| Floor | 樓層 | VARCHAR | 100 |  |
| Deposit | 押金 | INT | 100 |  |
| Introduction | 房屋簡介 | VARCHAR | 512 |  |
| ManagementFee | 管理費 | INT | - |  |
| ReleaseTime | 發布時間 | DATETIME | - |  |
| RentalInstructions | 租賃須知 | VARCHAR | 512 |  |
| Rent | 出租狀態 | TINYINT |  |  |

表 八-4圖庫表

| T04 Image 圖庫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 欄位名稱 | 欄位中文名稱 | 資料型態 | 資料長度 | 索引 |
| ImageID | 流水號 | INT | - |  |
| URL | 圖片連結 | VARCHAR | 512 |  |
| Pic1 | 圖片1 | VARCHAR | 255 |  |
| Pic2 | 圖片2 | VARCHAR | 255 |  |
| Pic3 | 圖片3 | VARCHAR | 255 |  |
| Pic4 | 圖片4 | VARCHAR | 255 |  |
| Pic5 | 圖片5 | VARCHAR | 255 |  |
| Pic6 | 圖片6 | VARCHAR | 255 |  |
| Pic7 | 圖片7 | VARCHAR | 255 |  |
| Pic8 | 圖片8 | VARCHAR | 255 |  |

表 八-5用戶表

| T05 Users圖庫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 欄位名稱 | 欄位中文名稱 | 資料型態 | 資料長度 | 索引 |
| ID | 流水號 | INT | - |  |
| Name | 圖片連結 | VARCHAR | 255 |  |
| Phone | 電話 | VARCHAR | 10 |  |
| Email | 電子郵箱 | VARCHAR | 100 |  |
| Password | 密碼 | VARCHAR | 60 |  |
| Role | 用戶類別 | EAUM | - |  |
| JoinTime | 創建時間 | DATETIME | - |  |
| Headshot | 頭像 | VARCHAR | 255 |  |

- 程式

- 軟體架構與程式清單

表 九-1軟體架構及程式清單

| 編號 | 檔案名稱 | 功能名稱 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Web/src/views/home/index.vue | 專題系統主頁 |
| 2 | Web/src/views/404/index.vue | 空頁面 |
| 3 | Web/src/views/adminPage/index.vue | 管理員核准 |
| 4 | Web/src/views/housepage/index.vue | 房屋詳情 |
| 5 | Web/src/views/landlordPage/index.vue | 房東個人檔案 |
| 6 | Web/src/views/login/index.vue | 登入 |
| 7 | Web/src/views/post/index.vue | 房屋新增 |
| 8 | Web/src/views/register/index.vue | 註冊頁面 |
| 9 | Web/src/views/userProfile/index.vue | 房客個人檔案 |
| 10 | Web/src/views/home/Search.vue | 搜尋欄 |
| 11 | Web/src/views/forgetPwd/index.vue | 忘記密碼 |
| 12 | Web/src/views/housepage/index.vue | 收藏 |
|  |  | 出租狀態 |

- 測試模型

- 測試計畫

以使用者角度，測試系統功能是否能順利正常運行，測試以下功能：

- 帳號

- 註冊：是否成功及是否寫入資料表中

- 登入/登出：是否登入/登出成功

- 房客

- 搜尋：是否可以成功搜尋

- 收藏：是否可以成功收藏

- 房東

- 上傳房屋圖片：是否可以成功使用

- 確認設備列表：是否可以成功使用

- 標題設定：是否可以成功使用

- 縣市設定：是否可以成功使用

- 區域設定：是否可以成功使用

- 地址設定：是否可以成功使用

- 租金設定：是否可以成功使用

- 格局設定：是否可以成功使用

- 簡介設定：是否可以成功使用

- 樓層設定：是否可以成功使用

- 押金設定：是否可以成功使用

- 已出租設定：是否可以成功使用

- 管理費設定：是否可以成功使用

- 租賃須知設定：是否可以成功使用

- 坪數：是否可以成功使用

- 管理者

- 核准管理：是否成功核准

- 測試個案與測試結果

表 十-1註冊功能測試結果表

| 功能編號 | A1 | 功能名稱 | 註冊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 進入隨心租 - 選取註冊 - 輸入資料 - 註冊 - 註冊完成即可登入 |  |  |
| 預期成果 | 註冊成功 |  |  |
| 執行成果 | 註冊成功 |  |  |

表 十-2登入功能測試結果表

| 功能編號 | A2 | 功能名稱 | 登入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 進入隨心租 - 輸入帳號密碼 - 登入 |  |  |
| 預期成果 | 登入成功 |  |  |
| 執行成果 | 登入成功 |  |  |

表 十-3登出功能測試結果表

| 功能編號 | A3 | 功能名稱 | 登出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 進入隨心租 - 登入帳號 - 點擊登出 - 登出 |  |  |
| 預期成果 | 登出成功 |  |  |
| 執行成果 | 登出成功 |  |  |

表 十-4搜尋功能測試結果表

| 功能編號 | B1 | 功能名稱 | 搜尋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房客身分登入隨心租 - 進入首頁 - 勾選搜尋欄條件 - 點選搜尋 |  |  |
| 預期成果 | 搜尋成功 |  |  |
| 執行成果 | 搜尋成功 |  |  |

表 十-5收藏房屋測試結果表

| 功能編號 | B2 | 功能名稱 | 收藏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房客身分登入隨心租 - 進入首頁 - 點選房屋 - 加入收藏 |  |  |
| 預期成果 | 加入收藏列成功 |  |  |
| 執行成果 | 加入收藏列成功 |  |  |

表 十-6上船房屋圖片測試結果表

| 功能編號 | C1 | 功能名稱 | 上傳房屋圖片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 上傳圖片 |  |  |
| 預期成果 | 上傳成功 |  |  |
| 執行成果 | 上傳成功 |  |  |

表 十-7確認設備測試結果表

| 功能編號 | C2 | 功能名稱 | 確認設備 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 勾選對應設備圖片 |  |  |
| 預期成果 | 新增成功 |  |  |
| 執行成果 | 新增成功 |  |  |

表 十-8標題設定測試結果表

| 功能編號 | C3 | 功能名稱 | 標題設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯標題 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-9縣市設定測試結果表

| 功能編號 | C4 | 功能名稱 | 縣市設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯縣市 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-10區域設定測試結果表

| 功能編號 | C5 | 功能名稱 | 區域設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯區域 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-11地址設定測試結果表

| 功能編號 | C6 | 功能名稱 | 地址設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯地址 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-12租金設定測試結果表

| 功能編號 | C7 | 功能名稱 | 租金設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯租金 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-13規格設定測試結果表

| 功能編號 | C8 | 功能名稱 | 格局設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯格局 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-14簡介設定測試結果表

| 功能編號 | C9 | 功能名稱 | 簡介設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯簡介 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-15樓層設定測試結果表

| 功能編號 | C10 | 功能名稱 | 樓層設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯樓層 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-16押金設定測試結果表

| 功能編號 | C11 | 功能名稱 | 押金設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯押金 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-17已出租設定測試結果表

| 功能編號 | C12 | 功能名稱 | 已出租設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 勾選已出租選項 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-18管理費設定測試結果表

| 功能編號 | C13 | 功能名稱 | 管理費設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯管理費 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-19租賃須知設定測試結果表

| 功能編號 | C14 | 功能名稱 | 租賃須知設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯租賃須知 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-20坪數設定測試結果表

| 功能編號 | C15 | 功能名稱 | 坪數設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 編輯坪數設定 |  |  |
| 預期成果 | 編輯成功 |  |  |
| 執行成果 | 編輯成功 |  |  |

表 十-21核准管理測試結果表

| 功能編號 | D1 | 功能名稱 | 核准管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程式流程 | - 以房東身分登入隨心租 - 進入貼文頁面 - 勾選核准 |  |  |
| 預期成果 | 更改成功 |  |  |
| 執行成果 | 更改成功 |  |  |

- 操作手冊

- 介紹系統之元件及其安裝及系統管理

表 十一-1介紹系統支援件表

| 系統資訊 |  |
| --- | --- |
| 系統名稱 | 隨心租 |
| 版本 | V1.0 |
| 系統類別 |  |
| 支援語言 | 繁體中文 |
| 價格 | 免費 |
| 低版本需求 | 只需擁有瀏覽器即可 |
| 內容分級 | 普遍級 |

直接使用網址https://web.11236027.me/即可進入隨心租首頁

- 使用手冊

圖 十二-1登入介面

圖 十二-2註冊

圖 十二-3進入隨心租首頁

圖 十二-4進入個人頁面(房東)

圖 十二-5+號進入貼文頁面

圖 十二-6填寫資料後發布

圖 十二-7頁首看見發布且核准知貼文

圖 十二-8點擊對應房屋即可看到內容

- 感想

感想與建議

11236015王祺凱

這次專題能感覺到非常的緊促，因為我們的專題式突然的轉換主題，導致後期沒有太多時間能夠製作，不但蒐集資料的時間不多，製作時長也不多，我相信經過這次的專題我們可以了解到自己的實力，不要做超越自己技術範圍的主題。

11236027周逸榤

這次專題製作的過程，對我來說最大的挑戰是技術層面的克服。我必須不斷地查資料、學習新的技術來解決問題。在這個過程中，我也深刻感受到團隊合作的重要性，每個成員都發揮了自己的專長，彼此互補，才讓整個專題得以順利進行。我認為這次的經驗不僅提升了我的程式能力，更讓我學會如何與團隊共同面對挑戰。

11236028陳廷杰

這次製作專題對我來說是一次從零開始的挑戰，我在這個過程中收穫了很多，雖然過程中經常感到困難重重，但每當問題被解決時，都讓我充滿成就感。這次專題不僅讓我學會了新技能，也讓我體會到學習的無限可能性，未來我會繼續努力提升自己。

11236034塗青愉

這次專題製作讓我真正感受到時間管理的重要性。因為不僅要完成學校的課業，還要分配時間給專題。但我慢慢學會了如何安排每日的工作進度，將任務分階段完成，這樣不僅減少了焦慮感，也讓我在每個階段都有明確的目標。另外，團隊之間的溝通也很關鍵，大家互相支持和調整進度，讓我們能更好地應對專題中的挑戰。這次的經驗讓我對未來的專案管理充滿信心。

- 參考資料

參考資料

591租屋網

https://www.591.com.tw/

租屋照妖鏡

https://rent-exp.blogspot.com/

附錄

表 0-1附錄表

| 評審點評 | 修正情況 |
| --- | --- |
| -遲交文件 | 對於遲交文件上我們組上並沒有掌控好時間，我們深感抱歉並有持續反省。 |
| -專題報告前做的嗎？ | 我們的專題製作進度較於落後，由於本組專業技術不太理想，進行速度較慢。 |
| -休閒模式？景點資料哪來？ （景點比較多的路線） | 對於這幾項建議本組經過討論以及評估決定放棄該項目，由於本組技術並不符合本專題技術需求，我本將轉型製作網頁行專題，希望能在過程中學習更多知識。 |
| -通勤模式？交通部API |  |
| -建議Google Map路徑做應用 |  |
| -資料庫、商業模式、STP、SWOT分析重寫 |  |
| -缺少open date如車輛統計，大眾路線等說明其資料庫細節 |  |
| -聯網已成趨勢，創意可在此假設下，發想更多 |  |
| -系統設計應該更具可行性，目前無法反應目的及需求 |  |
| -參考及對比的軟體需更完整，如預測下一路口紅綠燈還有多久會亮紅燈 |  |
| -演算法及技術目前較缺乏 |  |